به نام خدا

از 23 تا 30 بهمن باید Mahtan به پایان برسد؛ این یعنی کارهای زیر طبق برنامه انجام شوند:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 23 بهمن | جایگذاری لوگوهای هر دو | 5 دقیقه |
| بهبود نوشته و رنگ های مه تن | 10 دقیقه |
| راه اندازی سیستم پیامکی – هر دو سایت – جداکننده نام سایت | 30 دقیقه |
| حذف سه تصویر مربوط به زنانه، مردانه و بچگانه | 10 دقیقه |
| محدود کردن تعداد تصاویری نمایش داده شده در صفحه اصلی به 12 عدد | 10 دقیقه |
| ایجاد یک نوع واحد اندازه که شامل موارد زیر باشد  xs-s-m, ...  13-15-19, ...  125cc-150cc, ... | 60 دقیقه |
| اعمال اندازه ها به هر دسته کالا | 30 دقیقه |
| 27 بهمن | اعمال اندازه ها به کالاها در نمایش لیست کالاها | 45 دقیقه |
| پیاده سازی QuickView | 45 دقیقه |
| لیست محصولات – ترتیب نمایش | 30 دقیقه |
| لیست محصولات – دسته محصول | 15 دقیقه |
| لیست محصولات – برندها | 15 دقیقه |
| اصلاح خود بازه قیمت به صورت تومان | 45 دقیقه |
| لیست محصولات – بازه قیمت | 15 دقیقه |
| پیاده سازی علاقه مندی ها برای کاربرانی که لاگین کرده اند | 30 دقیقه |
| نمایش علاقه مندی ها در پنل کاربر | 30 دقیقه |
| صفحه کارت | 60 دقیقه |
| صفحه چک اوت | 60 دقیقه |
| بررسی و خرید SSL | 30 دقیقه |
| پیاده سازی نظرات کاربران – بخش افزودن نظر جدید | 60 دقیقه |
| پیاده سازی نظرات کاربران – بخش مدیر | 60 دقیقه |
| پیاده سازی نمایش توضیحات بیشتر برای محصول | 60 دقیقه |