به نام خدا

از 23 تا 30 بهمن باید Mahtan به پایان برسد؛ این یعنی کارهای زیر طبق برنامه انجام شوند:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 23 بهمن | جایگذاری لوگوهای هر دو | 5 دقیقه |
| بهبود نوشته و رنگ های مه تن | 10 دقیقه |
| راه اندازی سیستم پیامکی – هر دو سایت – جداکننده نام سایت | 30 دقیقه |
| حذف سه تصویر مربوط به زنانه، مردانه و بچگانه | 10 دقیقه |
| محدود کردن تعداد تصاویری نمایش داده شده در صفحه اصلی به 12 عدد | 10 دقیقه |
| ایجاد یک نوع واحد اندازه که شامل موارد زیر باشد  xs-s-m, ...  13-15-19, ...  125cc-150cc, ... | 60 دقیقه |
| اعمال اندازه ها به هر دسته کالا | 30 دقیقه |
| 24 بهمن | جایگذاری برندها در دیجی | 30 دقیقه |
| مشکل ssl هنوز حل نشده است | 30 دقیقه |
| تیکت به پارس برای بررسی مشکل بالا نیامدن سایتها | 15 دقیقه |
| اصلاح QuickView | 60 دقیقه |
| اعمال اندازه ها بر اساس دسته برای هر کالا | 30 دقیقه |
| نمایش اندازه ها در لیست ها و جزییات محصولات | 30 دقیقه |
| گزارش کار | 10 دقیقه |
| برنامه ریزی دقیق برای فردا | 30 دقیقه |